テスト作成ツール

DEMO開発方針・意思決定アジェンダ

ドラフト版 / Ver.0.1

1. 目的・考え方

最小工数でDEMOを完成させ、実際に使ってみたフィードバックを得た上でブラッシュアップすることを最優先ゴールとする。

本番仕様に関わる正式な意思決定（認証方式・共有範囲など）を待つのではなく、DEMOでは「仮決定（仮ルール）」を設けて開発を止めずに進める。正式決定はDEMO後にチームで確認する。

※ 画面遷移図（v0.1／v1.0）およびDBシートで既に着手されている内容を踏まえ、DEMOスコープと本番決定事項を切り分けた。

2. DEMOスコープ（仮決定一覧）

以下はDEMOを進めるための「仮決定」であり、正式な仕様ではない。DEMO後のFBを踏まえて3章の決定事項とあわせて正式化する。

| 論点 | DEMOでの仮決定 | 備考（本番までに要確認） |
| --- | --- | --- |
| 認証 | 認証なし（誰でもアクセス可） | 本番の方式（SSO／会員登録／教員コード等）は未定 |
| 組織・共有 | 共有機能なし（単一ユーザー相当のデータのみ） | 学校・塾単位の共有範囲・権限は未定 |
| 科目 | 数学Ⅰ・Aのみ対応 | 他科目対応の時期は未定 |
| 定期テスト | 未実装（ボタンのみ設置し「準備中」表示） | 機能自体の要否は本番までに要確認 |
| 関数グラフ | 1次・2次関数程度の簡易2D表示のみ | 三角関数等への対応範囲は次フェーズで検討 |
| 画像貼付／3D | 対象外 | 次フェーズのバックログ |
| データ保存基盤 | 簡易DB（例：Supabase等）または暫定的な保存先で可 | 本番のインフラ構成は未定 |

3. 本番までに正式決定が必要な事項

DEMO自体の開発をブロックしないが、本番リリースまでにチームで確認・決定が必要な事項。

| 優先度 | 決定事項 | 決定者・確認先 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 認証方式（SSO／自前の会員登録／簡易コード認証） | チーム内協議 |
| 高 | 学校・塾単位の共有範囲・権限設計 | チーム内協議 |
| 中 | 科目拡張のロードマップ（いつ・どの科目まで対応するか） | チーム内協議 |
| 中 | データ保存基盤・インフラ構成（サーバー、DB、ホスティング） | チーム内協議 |
| 低 | 定期テスト機能の実装要否・時期 | チーム内協議 |

4. 土台作業ロードマップ（DEMOに向けて）

決定を待たずに進められる「土台」を、以下の順番で進めることを推奨する。各成果物はDEMOスコープ（2章）に絞った簡易版でよい。

| 順番 | 成果物 | DEMOに向けたポイント |
| --- | --- | --- |
| ① | 画面遷移図 | 作成済み。仮決定を反映した微修正のみでOK |
| ② | ワイヤーフレーム（画面設計） | v1.0シートで着手済み。DEMOスコープの画面のみ、入力項目・配置を確定させる |
| ③ | データフロー図（DFD） | DEMOスコープに絞った簡易版でよい（認証・共有関連のフローは省略） |
| ④ | ER図・テーブル設計 | DEMOに必要な最小限のテーブルのみ（`DB`シートのtest_probはここに合流）。ユーザー／組織テーブルは本番決定後でよい |
| ⑤ | システム構成図 | DEMO用の簡易構成（フロントのみ、または軽量バックエンド＋簡易DB）でよい |
| ⑥ | 詳細設計 | DEMOでは簡易な仕様メモ程度でよい。正式版は本番の決定事項が固まってから |

5. 次のアクション

- 画面遷移図はほぼ完成しているため、次は「②ワイヤーフレーム（画面設計）」から着手するのがおすすめ

- 成果物ごとに、たたき台の作成をサポートできるので、着手する際に声をかけてください

- 3章の決定事項は、DEMOが動く段階でまとめてチームに確認する形でよい（今すぐ止めて確認する必要はない）